## Slide 1
Stage
Ops
PLAN EIP • 8 SEMAINES
Transformer le terrain
en preuves produit
Partenariats stratégiques + relation avec le public cible
Objectifs complémentaires • plan d'exécution • preuves jury
StageOps — Plateforme de gestion technique pour le spectacle vivant
Notes: Ouverture : annoncer que l'objectif est de prouver l'utilité de StageOps sur un terrain réel, et pas seulement de présenter une application fonctionnelle.
Source de cadrage : G-EIP-600 — Track Solution, sections Establish Strategic Partnerships et Optimizing Relationships with the Target Audience.

## Slide 2
Stage
Ops
LE CHOIX
Deux objectifs, une seule boucle de validation
02
01
Partenariat stratégique
Un théâtre, festival, prestataire ou établissement culturel nous ouvre un terrain réel.
Il apporte de la crédibilité, des contraintes métier et un cadre pour réaliser un pilote.
02
Relation utilisateurs
Les régisseurs et techniciens testent les usages prioritaires.
Leurs retours sont synthétisés, reliés aux issues et transformés en évolutions mesurables.
ouvre le terrain
Partenaire → utilisateurs → retours → décisions → évolution → nouveau test
Notes: Expliquer que les deux objectifs ont été choisis ensemble : le partenaire donne accès aux utilisateurs, puis la boucle de feedback produit des décisions que l'équipe peut prouver.
Source de cadrage : G-EIP-600 — Track Solution, sections Establish Strategic Partnerships et Optimizing Relationships with the Target Audience.

## Slide 3
Stage
Ops
PARTENARIATS
Objectif 1 — Obtenir une collaboration réelle
03
1
Cibler
2 à 3 profils
pertinents
2
Contacter
5 approches
personnalisées
3
Formaliser
périmètre + accord
écrit
4
Piloter
test terrain +
témoignage
CIBLES
théâtre • salle de concert • festival • école • prestataire technique
Critère de réussite
1 collaboration écrite • 1 mini-pilote • 1 résultat concret • 1 témoignage
Notes: Insister sur le niveau de preuve : une simple prise de contact ne suffit pas. Le résultat attendu est un accord, une action commune et un retour exploitable.
Source de cadrage : G-EIP-600 — Track Solution, sections Establish Strategic Partnerships et Optimizing Relationships with the Target Audience.

## Slide 4
Stage
Ops
UTILISATEURS
Objectif 2 — Transformer les retours en produit
04
1
Tester
scénario réel
2
Analyser
verbatims + fréquence
3
Décider
priorité + issue
4
Développer
évolution visible
5
Retester
effet mesuré
boucle suivante
Cible : 6–10 testeurs externes • 2 cycles de retours • 2 évolutions justifiées
Notes: Présenter cette boucle comme la méthode standard : aucun feedback n'est considéré comme traité tant qu'une décision n'est pas tracée, puis vérifiée par un second test.
Source de cadrage : G-EIP-600 — Track Solution, sections Establish Strategic Partnerships et Optimizing Relationships with the Target Audience.

## Slide 5
Stage
Ops
ROADMAP
Huit semaines pour produire des preuves
05
S1–S2
1
Préparer
cartographie, proposition de valeur, guide d'entretien, protocole de test
S3–S4
2
Rencontrer
contacts, rendez-vous, premiers entretiens et première session de test
S5–S7
3
Construire
synthèse, décisions, issues, développement et documentation Wiki
S8
4
Prouver
second test, avant/après, résultats du pilote et témoignage
Chaque phase se termine par un livrable visible dans GitHub Project et dans le Wiki.
Notes: Présenter le calendrier comme une première itération. Les semaines 1 à 4 sécurisent l'accès au terrain ; les semaines 5 à 8 transforment les constats en preuves visibles.
Source de cadrage : G-EIP-600 — Track Solution, sections Establish Strategic Partnerships et Optimizing Relationships with the Target Audience.

## Slide 6
Stage
Ops
RÉSULTAT
Ce que nous montrerons au jury
06
Preuves partenariat
✓ carte des acteurs et critères de choix
✓ messages et rendez-vous
✓ accord ou confirmation écrite
✓ résultat du mini-pilote
✓ témoignage du partenaire
Preuves utilisateurs
✓ profils, formulaires et verbatims
✓ synthèse qualitative et quantitative
✓ issues et décisions produit
✓ deux captures avant / après
✓ résultat du second test
Le jury verra 1 partenaire engagé et 2 évolutions directement reliées à des retours externes.
Notes: Conclusion : notre objectif n'est pas seulement d'affirmer que StageOps répond au terrain. Nous voulons le démontrer par un partenaire engagé, des retours documentés et des évolutions produit que l'on peut relier à ces retours.
Source de cadrage : G-EIP-600 — Track Solution, sections Establish Strategic Partnerships et Optimizing Relationships with the Target Audience.