## Slide 1
STAGEOPS
PLAN EIP
Partenaire terrain
Retours utilisateurs
8 semaines
2 objectifs
des preuves concrètes
Notes: On a choisi deux objectifs qui se complètent. Le partenaire nous donne accès à un terrain réel. Les utilisateurs nous aident ensuite à décider quoi améliorer dans StageOps.
Source de cadrage : G-EIP-600, sections Establish Strategic Partnerships et Optimizing Relationships with the Target Audience.

## Slide 2
Le choix
TERRAIN
Un partenaire métier
Un lieu, un festival ou un prestataire
nous donne une situation réelle à tester.
+
USAGE
Des utilisateurs externes
Des régisseurs et techniciens testent StageOps
et nous disent ce qui bloque vraiment.
Le partenaire ouvre le terrain
Les utilisateurs guident le produit
Notes: Le premier objectif répond à la question : où tester StageOps ? Le second répond à la question : avec qui décider des améliorations ? C'est pour cela que ces deux objectifs ont du sens ensemble.
Source de cadrage : G-EIP-600, sections Establish Strategic Partnerships et Optimizing Relationships with the Target Audience.

## Slide 3
Partenaire terrain
01
Cibler
théâtre, festival, école ou prestataire
02
Contacter 5 structures
03
Proposer un test simple
04
Obtenir un accord et un retour
RÉSULTAT
1 collaboration réelle
Notes: On ne cherche pas un grand nom pour la forme. On cherche une structure capable de nous accorder un rendez-vous, de tester un cas d'usage et de nous donner un retour écrit ou un témoignage.
Source de cadrage : G-EIP-600, sections Establish Strategic Partnerships et Optimizing Relationships with the Target Audience.

## Slide 4
Retours utilisateurs
1
OBSERVER
2
CHOISIR
3
CORRIGER
4
RETESTER
6 à 10
testeurs externes
2
cycles de retours
2
améliorations visibles
Notes: On observe une personne utiliser StageOps. On regroupe les problèmes qui reviennent. L'équipe choisit les plus importants, les corrige, puis fait retester la nouvelle version. Le jury pourra donc voir d'où vient chaque amélioration.
Source de cadrage : G-EIP-600, sections Establish Strategic Partnerships et Optimizing Relationships with the Target Audience.

## Slide 5
8 semaines
S1–S2
PRÉPARER
cibles
questions
scénario de test
S3–S4
RENCONTRER
contacts
entretiens
premier test
S5–S7
AMÉLIORER
tri des retours
développement
documentation
S8
PROUVER
second test
avant / après
témoignage
Chaque étape laisse une preuve dans GitHub
Notes: Les deux premières semaines servent à préparer un contact sérieux et un test court. Les semaines suivantes servent à rencontrer, corriger et documenter. La dernière semaine rassemble les résultats pour le jury.
Source de cadrage : G-EIP-600, sections Establish Strategic Partnerships et Optimizing Relationships with the Target Audience.

## Slide 6
Les preuves
1
PARTENAIRE
accord écrit
test terrain
témoignage
2
AMÉLIORATIONS
retours associés
captures avant / après
second test
Un retour terrain. Une décision. Une évolution visible.
Notes: À la fin, le jury verra deux choses très simples. D'abord une collaboration réelle avec une structure du secteur. Ensuite deux améliorations de StageOps reliées à des retours externes, avec un avant et un après.
Source de cadrage : G-EIP-600, sections Establish Strategic Partnerships et Optimizing Relationships with the Target Audience.